附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-信息化-2021年度信息系统等级保护测评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育考试院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王登奎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82837392 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 93 | 93 |  | 92.38 |  | 10 |  | 99.3% |  | 9.93 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 93 | 93 |  | 92.38 |  | — |  | 99.3% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标： - 完成2个等保三级系统测评。 - 完成16个等保二级系统测评。 |  |  |  |  |  | - 完成了2个三级系统的等保测评。 - 完成了16个二级系统的等保测评。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成2个三级系统测评 |  |  | 2项 | 2项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成16个二级系统测评 |  |  | 16项 | 16项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统符合等保三级要求 |  |  | 2项 | 2项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统符合等保二级要求 |  |  | 16项 | 16项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 等保三级测评完成时间 |  |  | 10月底前 | 达到预期 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 等保二级测评完成时间 |  |  | 11月底前 | 达到预期 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 总成本不超93万元 | 总成本92.38万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 保障系统安全稳定运行 |  |  | 得到保障 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 平安招考得到支撑 |  |  | 得到支撑 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障业务工作稳定开展 |  |  | 得到保障 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 安全管理员满意度 |  |  | 》90% | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.93 |  |  |  |