附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-信息化-2021年考试院业务系统政务云租用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京教育考试院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙利君 |  |  |  |  | 联系电话 | 82837358 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 327.625724 | 327.625724 |  | 327.59 | 10 | 99.99% | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 327.625724 | 327.625724 |  | 327.59 | — | 99.99% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.完成北京教育考试院19套完成业务系统所需的北京市政务云平台资源的租用； 2.实现北京教育考试院19套业务系统安全服务，确保系统安全、稳定地在政务云平台中运行。 |  |  |  |  |  | 1.已租用太极云平台资源，保障北京教育考试院19套业务系统运行； 2.已提供北京教育考试院19套业务系统安全服务。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：完成业务系统所需的北京市政务云平台资源的租用购置 |  |  | 19个 | 19个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：完成北京教育考试院19套业务系统的安全服务，确保系统安全、稳定地在政务云平台中运行 |  |  | 19个 | 19个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：系统正常运行率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标2：全年系统稳定运行时间 |  |  | ≥360天 | 稳定 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标3：故障响应率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标4：故障排除率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标5：系统迁移后正常运行率 |  |  | 服务时间内≥99% | 服务时间内≥99% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标6：系统故障率 |  |  | 依赖政务云 | 达到预期 | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：需求方案设计时间 |  |  | 4月前 | 达到预期 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2：招标采购时间 |  |  | 7月 | 11月完成 | 2 | 1 | 资金下拨晚 |
|  |  |  | 指标3：验收时间 |  |  | 12月前 | 达到预期 | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 327.625724 | 327.59 | 2 | 2 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 社会效益 指标 | 指标1：公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 达到预期 | 15 | 14 | 有提升 空间 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：各类招考业务系统的稳定运行情况 |  |  | 得到改善 | 达到预期 | 15 | 14 | 有改善 空间 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 |  |  | 90% | 达到预期 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：运维人员满意度 |  |  | 90% | 达到预期 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.99 |  |