项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

| 项目名称 |  | 办公用房修缮类项目-北京教育考试院办公楼宇修缮改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育考试院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 94.308309 | 94.308309 | 94.308309 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 94.308309 | 94.308309 | 94.308309 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更新A座5-8层楼层空调管道，解决办公区域空调管道漏水安全隐患。 |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 修缮、改造工程数量 |  | ≥4个 | 4个 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 设施有效运转率 |  | ≥95%以上 | 95% | 10 |  | 9.00 |  | 已维保故障点 |  |
|  |  |  | 修缮、改造工程量 |  | ≥4800平方米 | 4800平方米 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目按计划完工率 |  | ≥95%以上 | 100% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  | 15年以上 | 15年以上 | 20 |  | 20.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 取费标准 |  | ≤139万元 | 94.308309万元 | 5 |  | 5.00 |  | 按招标合同执行 |  |
|  |  |  | 办公用房修缮、改造成本 |  | ≤139.000000万元 | 94.308309万元 | 5 |  | 5.00 |  | 按预算执行 |  |
|  |  |  | 项目受益人数 |  | ≥250人 | 250人 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用（管理）人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 9.00 |  | 已维保故障点 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.00 |  |  |  |